Projektové řízení

Přehled požadovaných znalostí a dovedností

### Fáze a klíčové aspekty projektového řízení

- Fáze projektu: Typicky zahrnuje iniciování, plánování, provedení, monitorování a řízení, a ukončení projektu.

- Klíčové aspekty vývoje projektu v oblasti IT: Zahrnují definování rozsahu projektu, správu požadavků, zajištění kvality, řízení rizik a zainteresovaných stran, a finální testování a implementaci.

- Integrovaný systém řízení: Systém, který propojuje procesy a nástroje nezbytné pro efektivní řízení projektů, včetně nástrojů pro správu dokumentace, komunikaci a reportování.

### Techniky projektového řízení

- Projektový trojúhelník (Scope, Time, Cost): Základní rámec určující rozsah, čas a náklady projektu, který pomáhá řídit rovnováhu mezi těmito třemi kritickými faktory.

- PDCA (Plan, Do, Check, Act): Cyklus pro trvalé zlepšování procesů, začíná plánováním, provedením, kontrolou a následnou akcí na základě zjištění.

- SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound): Kritéria pro stanovení jasně definovaných a dosažitelných cílů.

- SWOT analýza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): Metoda používaná k identifikaci interních silných a slabých stránek projektu, stejně jako externích příležitostí a hrozeb.

- Finanční plánování: Zahrnuje rozpočtování, finanční prognózy a kontrolu nákladů, zásadní pro udržení finančního zdraví projektu.

### Role a komunikace v projektovém týmu

- Projektový manager: Zodpovídá za celkové řízení projektu, od jeho zahájení po ukončení, zahrnuje plánování, rozdělení zdrojů, motivaci týmu a řízení komunikace.

- Projektový tým: Skupina, která na projektu pracuje, zahrnuje různé role jako jsou analytici, vývojáři, testerzy a další specialisté.

- Komunikace a pravidla pro projektový tým: Zajištění pravidelných aktualizací stavu, schůzek a jasně definovaných komunikačních kanálů.

- RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed): Matice odpovědností používaná k jasnému určení, kdo je zodpovědný, kdo má být informován, kdo radí a kdo má konečné slovo v rozhodovacích procesech.

### Management změn projektu

- Identifikace změn: Rozpoznání potřeby změny v projektu, která může pocházet z interních nebo externích zdrojů.

- Hodnocení dopadu: Analýza, jaký dopad bude mít navrhovaná změna na projekt, včetně rozsahu, časování a nákladů.

- Schválení změn: Proces schvalování změn vyššími řídícími strukturami nebo klienty.

- Implementace a kontrola změn: Efektivní zavedení změn do projektu a sledování jejich dopadu na celkový průběh projektu.

Ukázková úloha

Popis řešeného projektu

Vaším úkolem je provést analýzu a popsat potenciální postup řízení projektu, který se zabývá vývojem a nasazením nového webového obchodu (e-shopu), který má nahradit prodej v kamenných prodejnách.

Úkoly:

- Cíl projektu zní: “Z důvodu nízkých prodejů žvýkaček s vtipným tetováním pro programátory v kamenných obchodech a vysokých provozních nákladech chceme přejít na internetové řešení prodeje formou e-shopu do jednoho roku. Na implementaci máme 5 milionů Kč.”. Rozdělte dlouhodobý cíl na dílčí úkoly, které popište pomocí metodiky SMART.

SMART:

Specifické: přechod na internetové řešení prodeje žvýkaček s vtipným tetováním pro programátory

Měřitelné: implementace e-shopu s cílem dosáhnout měsíční prodeje ve výši 500 tisíc korun

Dosažitelné: projekt bude financován s rozpočtem 5 milionů korun

Relevantní: Eshop nahradí kamenné prodejny, což sníží provozní náklady

Časově omezené: Projekt bude dokončen do 1 roku

Dílčí úkoly:

- Analýza trhu:

  - S: Získání přehledu o trhu e-commerce (Měsíc 1)

  - M: Identifikace cílových zákazníků a jejich preferencí (Měsíc 2)

  - A: Realizace dotazníků a analýz

  - R: Význam pro nastavení e-shopu

  - T: Dokončení do konce druhého měsíce

- Vývoj a design e-shopu:

  - S: Návrh a vývoj uživatelského rozhraní (Měsíce 3-5)

  - M: Vytvoření funkčního prototypu a jeho testování

  - A: Tým vývojářů a UX/UI návrhářů

  - R: Klíčový krok pro uživatelskou přívětivost

  - T: Dokončení do pátého měsíce

- Testování e-shopu:

  - S: Testování funkčnosti a bezpečnosti (Měsíc 6-7)

  - M: Odstranění chyb a bezpečnostních rizik

  - A: QA tým

  - R: Zajištění bezchybného provozu

  - T: Dokončení do sedmého měsíce

- Marketingová kampaň:

  - S: Spuštění marketingové kampaně (Měsíc 8-9)

  - M: Zvýšení povědomí o e-shopu

  - A: Marketingový tým

  - R: Klíčový krok pro přilákání zákazníků

  - T: Dokončení do devátého měsíce

- Nasazení a monitorování:

  - S: Nasazení e-shopu a sledování prodejů (Měsíc 10-12)

  - M: Zajištění stabilního provozu a dosažení prodejních cílů

  - A: Celý projektový tým

  - R: Závěrečný krok projektu

  - T: Dokončení do dvanáctého měsíce

- Zhodnoťte pomocí SWOT analýzy silné stránky a slabé stránky předloženého projektu. Zvažte faktory z externího okolí (např. sociologické, technologické, ekonomické, politické) a faktory z interního okolí (např. tržní síla dodavatelů, tržní síla odběratelů, stávající konkurence, nově vznikající konkurence, možnost substituce našich produktů).

Silné stránky:

- Unikátní produkt zaměřený na specifickou cílovou skupinu (programátoři)

- Možnost snížení provozních nákladů přechodem na e-shop

- Flexibilita a širší dosah e-commerce

Slabé stránky:

- Nedostatek zkušeností s online prodejem

- Možné technické problémy při nasazení e-shopu

Příležitosti:

- Rostoucí trend online nakupování

- Možnost expanze na zahraniční trhy

- Inovativní marketingové strategie a partnerství

Hrozby:

- Silná konkurence v e-commerce sektoru

- Ekonomická nestabilita ovlivňující spotřebitelské chování

- Technologické změny a potřeba neustálého přizpůsobování

- Navrhněte složení projektového týmu a rozdělte odpovědnosti imaginárním členům pomocí RACI techniky. Využijte role, jako jsou např. projektový manažer, programátoři, architekt, UI a UX návrhář, QA odborník aj.

Raci matice – odpovědnost, kompetenční matice zaznamenává vztahy členů týmu k jednotlivým oblastem práce a s označením typu odpovědnosti

- Zhodnoťte rizika projektu a navrhněte strategii, jak k nim budete přistupovat (přijetí, přenesení, vyhýbání se, snížení).

Rizika:

- Technické problémy při vývoji a nasazení e-shopu

- Nízká návštěvnost a prodeje

- Bezpečnostní hrozby a ztráta dat

- Překročení rozpočtu

Strategie:

- Přijetí: Zajistit záložní plány a pravidelné monitorování.

- Přenesení: Uzavřít smlouvy s externími partnery pro technickou podporu.

- Vyhýbání se: Věnovat dostatečnou pozornost plánování a testování.

- Snížení: Implementovat bezpečnostní opatření a pravidelné školení týmu.

Rozšiřující požadavky

- Proveďte finanční rozvahu projektu a naplánujte harmonogram realizace projektu.

Finanční rozvaha:

- Náklady na vývoj: 2 miliony Kč

- Náklady na marketing: 1 milion Kč

- Náklady na testování a bezpečnost: 500 tisíc Kč

- Náklady na provoz e-shopu: 1 milion Kč

- Rezerva: 500 tisíc Kč

Harmonogram:

| Fáze | Časový rámec |
| --- | --- |
| Analýza trhu | Měsíc 1-2 |
| Návrh a vývoj | Měsíc 3-5 |
| Testování | Měsíc 6-7 |
| Marketingová kampaň | Měsíc 8-9 |
| Nasazení a monitorování | Měsíc 10-12 |

2. Navrhněte mechanismy, kterými uděláte projekt více agilní. Inspirovat se můžete z metodiky Prince2 agile, SCRUM, Kanban aj.

- SCRUM: Zavedení SCRUM frameworku s týdenními sprinty a pravidelnými retrospektivami.

- Kanban: Použití Kanban tabule pro vizualizaci úkolů a sledování průběhu prací.

- Prince2 Agile: Kombinace strukturovaného přístupu Prince2 s agilními metodikami pro flexibilitu a efektivitu.

3. Navrhněte šablony pro projektové artefakty, inspirovat se můžete artefakty z projektových metodik Prince2, PMP a jiných, které znáte. Artefakty vytvořte v tabulkovém kalkulátoru.

4. Navrhněte pomocí technik managementu změn, jak zajistit hladký přechod na elektronický systém z pohledu interních procesů podniku. Můžete navrhnout specifické komunikační strategie, školení pro zaměstnance, sběr zpětné vazby a jiné užitečné nástroje pro hladký přechod.

Plán změn:

- Pravidelné školení zaměstnanců o novém systému.

- Zajištění jasné komunikace o změnách a jejich důvodech.

- Sbírání zpětné vazby od zaměstnanců a její implementace.

- Postupné zavádění změn s dostatečnou podporou a zdroji.

Požadavky na odevzdání

Textový dokument nebo prezentační snímky ve formátu PDF s rozepsáním jednotlivých klíčových partií projektu.

Seznam dostupných materiálů a technologií

Počítač s operačním systémem Windows a nainstalovaným kancelářským softwarem MS Word, MS Powerpoint, MS Excel a jejich Libre varianty.

#### Metodiky

- Prince2 Agile

  - Popis: Kombinuje strukturovaný přístup Prince2 s agilními metodikami. Využívá výhody plánování a řízení Prince2 s flexibilitou a adaptabilitou agilních metodik.

  - Hlavní prvky:

    - Tematické oblasti: Business case, organizace, kvalita, plány, riziko, změna, postupy.

    - Agilní prvky: SCRUM, Kanban, Lean Startup.

    - Fáze: Zahájení projektu, řízení projektu, dodávka produktů, ukončení projektu.

  - Výhody: Jasné role a odpovědnosti, flexibilita při změnách, důraz na kvalitu a obchodní hodnotu.

- SCRUM

  - Popis: Agilní metodika zaměřená na iterativní a inkrementální vývoj. Využívá krátké cykly nazvané sprinty, které obvykle trvají 1-4 týdny.

  - Hlavní prvky:

    - Role: Product Owner, SCRUM Master, Development Team.

    - Artefakty: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment.

    - Ceremonie: Sprint Planning, Daily SCRUM, Sprint Review, Sprint Retrospective.

  - Výhody: Rychlá zpětná vazba, flexibilita, zaměření na týmovou spolupráci a průběžné zlepšování.

- Kanban

  - Popis: Agilní metodika zaměřená na vizualizaci práce, zlepšení průběhu práce a omezení nedodělků (work in progress).

  - Hlavní prvky:

    - Tabule Kanban: Vizualizace práce pomocí sloupců (např. To Do, In Progress, Done).

    - Karty Kanban: Reprezentace jednotlivých úkolů nebo požadavků.

    - Pravidla: Omezení nedodělků, měření a zlepšování průběhu práce.

  - Výhody: Přehlednost, flexibilita, možnost rychlé reakce na změny, zlepšení efektivity.

#### Artefakty

- Ganttův diagram

  - Popis: Grafické znázornění harmonogramu projektu, kde jsou jednotlivé úkoly zobrazeny jako úsečky na časové ose.

  - Využití: Plánování a sledování průběhu projektu, vizualizace závislostí mezi úkoly.

  - Nástroje: MS Excel, MS Project, LibreOffice Calc.

- RACI Matice

  - Popis: Nástroj pro rozdělení odpovědností v týmu. Každý úkol je přiřazen jednotlivým členům týmu podle jejich role (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).

  - Využití: Jasné definování odpovědností, prevence konfliktů a nedorozumění.

  - Nástroje: MS Excel, Google Sheets.

- Finanční plán

  - Popis: Detailní rozpis plánovaných nákladů a příjmů projektu.

  - Využití: Sledování rozpočtu, plánování zdrojů, identifikace a řízení finančních rizik.

  - Nástroje: MS Excel, Google Sheets, specializované software pro finanční řízení.

- Product Backlog

  - Popis: Seznam všech požadavků, funkcí, vylepšení a oprav, které jsou potřebné pro dokončení projektu.

  - Využití: Prioritizace práce, plánování sprintů (SCRUM), sledování průběhu vývoje.

  - Nástroje: Jira, Trello, Asana.

- Sprint Backlog

  - Popis: Podmnožina Product Backlogu, která obsahuje úkoly vybrané pro konkrétní sprint.

  - Využití: Plánování a sledování práce v rámci sprintu (SCRUM).

  - Nástroje: Jira, Trello, Asana.

- Increment

  - Popis: Souhrn všech dokončených úkolů a funkcí, které byly vyvinuty během sprintu.

  - Využití: Dodání funkčních částí produktu zákazníkovi, získání zpětné vazby.

  - Nástroje: Continuous Integration tools, Version Control systems.

#### Příklad šablon v MS Excel

- Ganttův diagram

  - Sloupce: Název úkolu, Počátek, Konec, Doba trvání, Stav.

  - Časová osa: Vizualizace úkolů na časové ose pomocí barevných pruhů.

- RACI Matice

  - Tabulka: Úkoly v řádcích, role v sloupcích (Projektový manažer, Vývojáři, QA, atd.).

  - Označení odpovědností: R (Responsible), A (Accountable), C (Consulted), I (Informed).

- Finanční plán

  - Sloupce: Nákladová položka, Plánované náklady, Skutečné náklady, Variance.

  - Grafy: Sledování rozpočtu pomocí grafů (např. koláčový graf, sloupcový graf).

#### Zajištění hladkého přechodu na elektronický systém

- Komunikační strategie

  - Interní komunikace: Pravidelné schůzky, informační e-maily, interní portál s aktuálními informacemi.

  - Externí komunikace: Oznámení zákazníkům o změnách, využití sociálních médií, zákaznická podpora.

- Školení pro zaměstnance

  - Tréninkové programy: Školení zaměřená na používání nového systému, e-learningové kurzy, workshopy.

  - Podpůrné materiály: Manuály, video návody, často kladené otázky (FAQ).

- Sběr zpětné vazby

  - Dotazníky: Pravidelné dotazníky pro zaměstnance a zákazníky.

  - Analýza zpětné vazby: Vyhodnocení zpětné vazby a implementace změn na základě získaných informací.

- Postupné zavádění změn

  - Pilotní provoz: Testování nového systému na menším vzorku uživatelů.

  - Iterativní přístup: Postupné nasazování změn a jejich úprava podle zpětné vazby.